项目计划书

蚁巢智运 AntNest

多机器人协同搬运与边缘智能物流系统

—— 基于嵌入式边缘 AI 视觉与集群协同的柔性物流解决方案 ——

| 版本 | V1.1 |
| --- | --- |
| 编制 | 哈工大（深圳）智能车实验室项目组 |
| 日期 | 2026 年 8 月 |
| 密级 | 普通 |

目 录

一、项目信息摘要

二、项目概述

三、市场分析

四、产品与系统方案

五、商业化路线

六、发展规划与里程碑

七、团队与资源

八、风险分析与应对

九、财务概算

十、总结与展望

附录 A：研发资产概览

一、项目信息摘要

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 蚁巢智运 AntNest |
| 所属领域 | 智能物流与仓储机器人 · 多机器人协同系统（具身智能 Embodied AI） |
| 项目定位 | 低成本、边缘智能、多机协同的柔性搬运与物流自动化解决方案 |
| 核心产品 | ① 边缘智能移动机器人平台 ② 集群调度与协同软件 ③ 行业定制解决方案 |
| 项目背景 | 源自全国大学生智能车竞赛嵌入式智能车项目，具备多机协同、边缘视觉与移动底盘的完整工程验证 |
| 核心技术能力 | 端侧轻量化 AI 识别、多目标跟踪、自主导航、视觉伺服、多机协同、环境自适应 |
| 目标市场 | 智能仓储与分拣、柔性制造、医院/实验室物流、园区安防巡检、教育科研 |
| 商业模式 | 硬件设备销售 + 软件授权 + 行业解决方案 + 运维订阅 |
| 当前阶段 | 原型验证完成（可运行演示） → 工程化产品化（Pre-A 前） |
| 核心壁垒 | 端侧算力与资源优化、低成本感知融合、多机协同算法、嵌入式软硬件一体能力 |
| 团队背景 | 哈工大（深圳）计算机专业，竞赛与科研双线积累，具备算法—硬件—软件全栈能力 |

一句话概括：把“搬家的蚂蚁”做成“会协作的机器人”——在端侧完成识别、决策与协同，重构传统高成本、重调度的搬运模式。

二、项目概述

2.1 项目背景

本项目的技术原型源自全国大学生智能车竞赛高难度赛道：在一张限定场地上，多台智能车协同，自主完成区域探测、目标识别（多类搬运物与定位标识）、路径规划与避障、目标接近、搬运执行、归位校准的全流程任务。

项目组在赛事中完整自研并验证了一条「感知—决策—执行—协同」闭环技术链：端侧嵌入式平台部署轻量化神经网络实现多目标实时识别；以全向移动底盘结合多传感器融合构建低成本定位与姿态估计；以多目标跟踪算法实现目标稳定锁定与丢失预测；以状态机编排复杂任务；并通过无线通信实现多机对等协同。

这些能力恰好命中了当下物流行业的核心矛盾：传统方案依赖高成本传感器与重型中央调度，难以低成本、小批量地覆盖碎片化场景。本项目的技术路线，为“边缘智能 + 群体协同”的下一代柔性物流提供了可工程化的样本。

2.2 项目是什么

「蚁巢智运」是一个多机器人协同搬运与边缘智能物流系统，包含三大产品形态：

边缘智能移动机器人平台：模块化的全向移动机器人，端侧完成识别、导航与搬运执行，支持单机独立运行与多机协同。

集群调度与协同软件：任务下发、多机协作、状态监控、路径管理与数据可视化，支持从小规模（2–10 台）到中规模（数十台）弹性扩展。

行业解决方案：面向智能仓储分拣、实验室/医院物资转运、园区巡检、教育科研等场景的定制化交付。

2.3 价值主张

| 对象 | 价值 |
| --- | --- |
| 仓储/物流企业 | 以传统方案 1/3–1/5 的硬件成本获得端侧智能 + 多机协同能力；随增随用、无需重型中央改造 |
| 制造/实验室 | 实现小批量柔性搬运与夜间值守巡检，降低人力成本与差错率 |
| 行业/生态 | 验证“低成本感知 + 群体智能”技术路线，为机器人普及提供可行性样本 |
| 团队自身 | 沉淀嵌入式视觉、协同算法与软硬一体工程能力，形成高校科技成果转化样板 |

2.4 创新点与差异化

端侧轻量化视觉：在嵌入式平台完成识别、跟踪与决策，不依赖云端、无网络延迟、隐私安全。

低成本感知融合：不依赖高成本传感器，以多传感器低成本组合实现识别、定位与伺服，单机硬件成本可压低到万元级以下。

多机对等协同：轻量级无线通信实现机间状态同步与任务交接，无需重型中央调度即可协同作业。

环境自适应：按环境自动调节识别参数，在光照与场景变化下保持识别鲁棒性。

三、市场分析

3.1 行业背景与市场空间

全球移动机器人（AGV/AMR）市场持续高增，智能仓储、电商分拣、柔性制造成为主要需求来源。行业正向两个方向演进：一是从固定轨道方案走向自主导航；二是从“单机智能”走向“集群协同”与“人机协同”。与此同时，大量中小企业与长尾场景（实验室、医院、门店、园区）存在“要得起、用得起”的低成本搬运与巡检需求，这恰是本项目的目标地带。

3.2 目标市场与用户画像

| 细分市场 | 典型用户 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 智能仓储/分拣中心 | 中小电商仓、前置仓 | 低成本分拣、跨区转运、夜间补货 |
| 柔性制造/实验室 | 高校实验室、电子/医药企业 | 小批量物料转运、仪器/样本配送、环境巡检 |
| 公共服务 | 医院、图书馆、园区物业 | 物资配送、夜间安全巡检 |
| 教育科研 | 高校、职业院校 | 机器人教学平台、科研载体、竞赛训练 |

3.3 竞品分析

| 方案类型 | 代表 | 优势 | 劣势 | 本项目应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统重载 AGV 方案 | 行业主流厂家 | 负载大、成熟度高 | 高成本传感器、重型调度、部署周期长 | 低成本 + 端侧智能 + 快速部署 |
| 云脑依赖型 AMR | 多厂商 | 云端能力通用 | 依赖网络、延迟与隐私问题、单机智能化弱 | 全端侧处理、无网可用 |
| 固定轨道/磁条方案 | 传统分拣线 | 简单可靠 | 不灵活、改造费用高 | 全向自主 + 无轨化 |
| 教育机器人 | 各高校教具 | 易上手 | 缺乏工业级协同与真实搬运能力 | 以真实业务能力切入，向下兼容教育 |

3.4 竞争壁垒

算法侧：端侧模型与资源优化、低成本多传感器融合、多机协同的工程化经验，源自高强度迭代。

工程侧：嵌入式软硬件一体的自研与调参能力。

成本侧：规避高成本感知器件与重型调度，把单机成本压低一个数量级，形成价格护城河。

场景侧：已具备“识别—搬运—协同—归位”全流程闭环，而非单点识别演示，可直接演化为业务原型。

四、产品与系统方案

4.1 系统总体架构

| 层级 | 定位 | 关键能力 |
| --- | --- | --- |
| 协同层 | 多机与人机 | 任务编排、多机协同、状态同步、集群调度与监控（上位机） |
| 决策层 | 单机大脑 | 状态机任务编排、路径规划、避障决策、目标跟随控制 |
| 感知层 | 端侧视觉与传感 | 端侧视觉识别、多目标跟踪、定位标识识别、环境自适应 |
| 执行层 | 底盘与执行 | 全向移动底盘、多传感器融合定位、运动控制、无线通信 |

4.2 核心功能模块

① 边缘视觉感知

端侧轻量化目标识别：识别多类搬运物与定位标识；

多目标稳定跟踪：目标位置平滑与丢失预测，跨帧稳定锁定；

定位标识识别：输出相对位姿，用于站点与基准定位；

环境自适应：按环境自动调节识别参数，保证不同光照下的鲁棒性。

② 全向移动与定位

全向移动底盘与多传感器融合，构建低成本定位与姿态估计；

多环运动控制与滤波平滑，保证运动平稳与定位精度。

③ 路径规划与任务编排

状态机编排复杂作业流程（探测→导航→接近→搬运→归位→校准）；

避障、校准、定点导航与多机协同路径交接。

④ 目标接近与搬运

基于视觉反馈的目标接近与位姿调整；

为各类装载机构预留标准接口，适配不同搬运物。

⑤ 多机协同

轻量级无线通信链路与自定义报文协议；

多机状态互知、路径共享、任务交接与互备。

⑥ 人机交互与运维

可视化菜单系统与调试接口；参数配置与持久化；

上位机无线调试、波形输出、在线调参与数据回放。

4.3 能力现状与商业化升级方向

| 模块 | 能力现状（概述） | 商业化升级方向 |
| --- | --- | --- |
| 视觉感知 | 端侧轻量模型 + 传统特征双路识别 | 模型迭代升级、数据增强、自动标定工具链 |
| 多目标跟踪 | 多目标跟踪算法 | 增强目标关联、支持多视角扩展 |
| 定位导航 | 多传感器融合里程计 + 定位标识 | 引入轻量化地图构建与重定位能力 |
| 运动控制 | 多环运动控制 | 底盘平台化与多构型适配、抗干扰与急停安全机制 |
| 协同调度 | 多机无线协同 | 多机编队、任务调度、断链重连与队形保持 |
| 软件生态 | 嵌入式固件 | 上位机调度/监控软件、仿真环境、OTA 升级 |
| 可靠性 | 单次运行验证 | 工业级结构、电源管理、过流/欠压保护、防护等级、合规认证 |

五、商业化路线

5.1 商业模式设计

| 收入来源 | 说明 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| 硬件设备销售 | 边缘智能移动机器人平台（整机/套件） | 中短期主力 |
| 软件授权 | 集群调度软件、视觉识别能力包（License/年费） | 中期增长点 |
| 行业解决方案 | 仓储/实验室/医院场景定制交付（项目制） | 中期主力利润 |
| 运维与订阅 | 远程运维、能力升级、SLA 保障服务 | 长期现金流 |
| 教育/竞赛生态 | 教学套件、课程、竞赛训练营 | 品牌与人才蓄水池 |

5.2 产品化升级路线

结构工程化：原型件 → 工业注塑/钣金，模块化快速拆装；

电气与安全：统一电源管理、电池管理、安全急停、过流/欠压/堵转保护；

可靠性：环境测试（温湿/振动）、长时间耐久跑测、故障自诊断；

软件工程化：代码分层重构、单元测试、版本管理、配置化部署；

合规认证：相关国际/国内认证，为出口与行业准入做准备。

5.3 定价策略

| 产品 | 参考定价 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单机平台（标准版） | 1.5–3 万元 | 按载重与配置梯度定价，竞品同档 5–10 万元 |
| 软件授权 | 0.5–1 万元/台/年 | 调度与识别能力包 |
| 行业解决方案 | 10–50 万元/项目 | 按站点规模与定制深度报价 |
| 教育套件 | 0.3–0.8 万元 | 含课程与仿真环境，构建生态 |

六、发展规划与里程碑

6.1 总体路线图（36 个月）

| 阶段 | 周期 | 目标 | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 商业化筹备 | 第 1–3 月 | 原型梳理与路演 | 技术文档化、Demo 视频、商业计划、团队组建、种子资源 |
| Phase 1 产品化 | 第 4–9 月 | 工程样机 MVP | 底盘平台化、调度软件 v1、安全机制、环境测试、首批 2 台样机 |
| Phase 2 试点验证 | 第 10–15 月 | 客户试点 | 仓储/实验室试点落地、参数采集优化、SLA 与运维体系、2–3 个标杆案例 |
| Phase 3 规模复制 | 第 16–24 月 | 小批量交付 | 产线化供应链、认证合规、销售体系、教育生态铺开 |
| Phase 4 平台化 | 第 25–36 月 | 集群平台 | 数十台级协同、行业 SDK、生态伙伴、融资与商业化放量 |

6.2 近期行动计划（90 天）

第 1–2 周：技术资产盘点与文档化（本计划书即起点），整理代码仓库与知识产权可挖掘点；

第 3–6 周：产出标准化演示 Demo（识别→协同→搬运全流程），打磨路演材料；

第 7–10 周：完成工程化改造设计（底盘平台 + 调度软件 v1），申请软著/专利 2–3 项；

第 11–13 周：对接 2–3 个潜在客户/导师/投资方，收集需求并输出试点方案。

七、团队与资源

7.1 团队构成

| 角色 | 职责 | 现有/缺口 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 总体架构、商业化推进、对外沟通 | 现有（项目组长） |
| 视觉算法工程师 | 识别/跟踪能力与端侧部署 | 现有，需强化数据与能力升级 |
| 嵌入式/底盘工程师 | 控制、通信、硬件集成 | 现有，需补充工业级结构/电气人才 |
| 上位机/软件工程师 | 调度软件、监控平台、仿真 | 缺口，需招/外包 |
| 市场与运营 | 客户、渠道、售前售后 | 缺口，可先由团队兼任 + 导师/孵化器资源 |

7.2 资源需求

启动资金：30–60 万元（详见财务概算）；

场地与设备：实验室、加工与调试设备；

外部支持：导师与学院产学研平台、学校孵化器/双创基金、行业展会与赛事合作。

八、风险分析与应对

| 风险类别 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 技术风险 | 识别率/稳定性不足影响验收 | 能力持续升级 + 数据增强 + 冗余传感融合；设严格过测标准 |
| 成本风险 | 工程化后单机成本超预期 | 器件选型国产化、模块复用、按量议价、分期迭代 |
| 市场风险 | 目标场景需求不达预期 | 多场景并行试点、轻量 MVP 快速验证、渠道合作 |
| 竞争风险 | 大厂/低价方案挤压 | 聚焦长尾场景 + 教育生态，强化服务与定制差异 |
| 团队风险 | 核心成员流失/精力分散 | 明确股权与激励机制、文档化沉淀、双线备份 |
| 合规风险 | 安全/认证/专利纠纷 | 提前认证规划、专利与软著布局、法务支持 |

九、财务概算

9.1 成本结构（单台标准版样机）

| 成本项 | 估算（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心控制与视觉模组 | 600–1200 | 端侧计算与感知核心 |
| 全向底盘（电机/驱动/轮系） | 1500–2500 | 全向移动方案 |
| 传感器与电源（姿态/里程/电源管理） | 500–900 | 低成本感知融合 |
| 结构件与线材 | 300–600 | 批量化后下降 |
| 其他（通信/接口/辅料） | 200–400 | — |
| 合计（BOM） | 约 3100–5600 | 不含研发摊销 |

9.2 预算与融资需求

| 用途 | 预算（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工程样机（2 台） | 3–6 | 底盘平台 + 感知 + 调度软件 v1 |
| 模具与供应链起步 | 5–10 | 批量降本与产能准备 |
| 软件与算法研发 | 5–10 | 调度软件、能力升级、仿真 |
| 测试与认证 | 3–6 | 环境测试、合规认证等 |
| 市场与试点 | 5–12 | 客户试点、展会、路演 |
| 运营与人力 | 8–15 | 核心团队与外包 |
| 合计 | 约 30–60 | 可先以双创基金/竞赛孵化启动 |

9.3 收入与盈亏预期

Phase 1–2（0–15 月）：以设备销售 + 试点项目为主，目标营收 30–80 万元，实现盈亏平衡的初期验证；

Phase 3（16–24 月）：解决方案放量，目标年营收 150–400 万元；

Phase 4（25–36 月）：平台化 + 订阅，目标年营收 500 万元以上，净利润率 25%+。

注：以上为基于行业均值与项目资源禀赋的测算口径，实际以试点数据校准。

十、总结与展望

「蚁巢智运」的价值在于：把一项赛事锤炼出的“端侧感知 + 多机协同”硬实力，转化为可规模化复制的柔性物流产品。它不追求在红海中与大厂正面竞争，而是以“低成本、边缘化、群体智能”的差异化路线，切入中小企业、实验室、医院与教育等长尾场景，先活下来、再长大。

我们相信，未来十年机器人会像今天的一台手机一样，成为普适的生产力工具。而协作，是机器人从“工具”走向“团队”的必经之路。蚁巢智运想做的，就是让每一台机器人，都会像蚂蚁一样协作。

期待与投资人、导师与产业伙伴一道，把“搬家的蚂蚁”变成改变物流方式的力量。

附录 A：研发资产概览

| 资产 | 说明 | 可商业化转化点 |
| --- | --- | --- |
| 视觉识别模块固件 | 端侧识别、跟踪、定位与通信 | 端侧视觉识别能力包 |
| 主车控制固件 | 底盘控制、定位、任务编排 | 移动平台基础固件 |
| 协同车控制固件 | 协同车控制与通信 | 多机协同模块 |
| 多机协同协议 | 状态同步与任务交接 | 集群调度能力 |
| 标定与坐标转换工具 | 图像坐标与场地坐标映射、校准 | 标定工具链 |
| 调试与测试工具 | 调试、波形输出、菜单、上位机通信 | 运维与测试工具 |